2015 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU

| Kuruluş Adı | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç 1 | İnsan Sağlığı ve Çevreye Duyarlı Çay Tarımını Geliştirmek |
| Hedef 1.1 | Organik Çay Tarımını Yaygınlaştırmak |
|  | Birim | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
|  |  | 2015 Yıl Sonu |  |  |
| Performans Göstergesi F.1.1.1 | Üreticilerle Sözleşme Yapmak,Teşvik Vermek, Kontrol ve Sertifikasyon Giderlerini Karşılamak Hedeflenen Üretici Sayısı (Adet) | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | 2015 yılındaki hedeflenen organik tarım yapan üretici sayısı 3700 iken, 3858 olmuştur. |
| Hedef | Adet | 3700 |  |  |
| Gerçekleşme | Adet | 3858 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi % |  | 104 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | Hedeflenenin üstünde bir sonuç ortaya çıkmıştır. |
| Performans Göstergesi F.1.1.1 | Üreticilerle Sözleşme Yapmak,Teşvik Vermek, Kontrol ve Sertifikasyon Giderlerini Karşılamak Hedeflenen Çaylık Alan (Dekar) | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | Hedeflenen çaylık dekarı 11.000 iken artarak 11.250 olmuştur. Organik tarım yapan üreticilerin artması nedeniyle teşvik giderlerinde de artış olmuştur. |
| Hedef | Dekar | 11.000 |  |  |
| Gerçekleşme | Dekar | 11.250 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi % |  | 102 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | Hedeflenenin üstünde bir sonuç ortaya çıkmıştır. |

İ Ç İ N D E K İ L E R

A- YETKİ, GÖREV VE   SORUMLULUKLAR……………………...………………………2

B- TEŞKİLAT YAPISI…………………………………………..……………………….……3

C-MİSYON,VİZYON,İLKELER…………………………..…..………….…..………………4

D-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER………………………..………………………….4-5

E- PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOLAR………………………...…………6-28

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 233 Sayılı KHK. hükümlerine tabi, sermayesinin tamamı devlete ait, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) olup, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili Kuruluşudur. 05 Şubat 2017 tarih ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2017/9756 sayılı kararı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

Çay tarımı ve sanayisi, ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde; şehirleşme, gelir dağılımı, bölgesel göç, tarım topraklarının verimli kullanımı, erozyonun önlenmesi, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve benzeri alanlarda sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artmasında lokomotif görevi üstlenmektedir.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları; 20/12/1996 tarih ve 22853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ana Statüsünde belirtilmiştir. Teşekkülün faaliyet konuları, Teşekkülün yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemekte olup; Teşekkül, faaliyet konularının yerine getirilmesi için gerekli hususlarda yetkili, görevli ve sorumludur.

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları, Ana Statüsünün değişik 4 üncü maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amaçlarıyla teşkil olunan ÇAYKUR’un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İşletmeye uygun nitelikteki yaş çay yapraklarını satın almak, kuru çay üretmek ve/veya ürettirmek.

b) Satın alınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak.

c) Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olarak;

1) Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek.

2) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek, bitkisel çaylar, soğuk çay, kafein, ekstrakt ile diğer ilişkili ve yan sektörlere ait ürünlerin üretimini ve pazarlamasını yapmak ve/veya yaptırmak.

3) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işletme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, müessese ve laboratuvarlar kurmak, işletmek.

4) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek.

5) Ticaretle iştigal etmek, ihracat ve ithalat yapmak.

6) Çay eksperlerinin yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

7) Teşekkülün ihtiyacı için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kamulaştırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

8) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

d) (Ek:RG-12/2/2015-29265)(1) Firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve her türlü sınaî mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde veya yurt dışında ÇAYKUR markası, alt markası veya logosunu taşıyan/taşıyacak çayevi ve benzeri işyerleri açmak ve/veya açtırmak, KHK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirket kurmak, mevzuatı çerçevesinde e-ticaret yoluyla ürünlerini pazarlamak.

e) Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

ÇAYKUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAYKUR'un amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.”

B- TEŞKİLAT YAPISI

Merkez Teşkilatı;

Yönetim Kurulu,

Genel Müdür,

3 Genel Müdür Yardımcısı,

Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Hukuk Müşavirliği,

Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü,

Özel Kalem Şube Müdürlüğü,

Müşavir,

11 Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Taşra Teşkilatı;

47 adet Yaş Çay İşleme Fabrikası Müdürlüğü,

1 adet Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü,

8 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü,

1 adet Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü,

Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,

Anatamir Fabrikası Müdürlüğü ile

İrtibat Müdürlüğünden oluşmaktadır

C-MİSYON VE VİZYON

ÇAYKUR’un Misyonu

Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda her türlü çay ürününü üretmek, pazarlamak.

ÇAYKUR’un Vizyonu

Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak; tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli ve güvenilir dünya markası olmak.

D-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1) Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.

Hedef 1.1: Mevcut durumda % 63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi, 2023 yılı sonuna kadar % 5 oranında artırılacaktır.

Hedef 1.2: 2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.

Hedef 1.3: 2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılacaktır.

Hedef 1.4:2023 yılı sonuna kadar sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi artırılacaktır.

Amaç 2) Çay Tarımı Geliştirilecektir.

Hedef 2.1: 2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılacaktır.

Hedef 2.2: 2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üretici sayısı yüzde 100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir.

Hedef 2.3: 2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Amaç 3) Maliyetler Azaltılacaktır.

Hedef 3.1: Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar %5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Hedef 3.2: 2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Hedef 3.3: Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır.

Hedef 3.4: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25’e düşürülmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.5: 2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılacak ve mevcut depoların yüzde 50’si rehabilite edilecektir.

Amaç 4) Teknolojik Altyapı Geliştirilecektir.

Hedef 4.1: 2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

Hedef 4.2: Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15’i ile network altyapıları yenilenecektir.

Hedef 4.3: 2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veritabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

Hedef 4.4: 2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır.

Hedef 4.5: 2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.

Amaç 5) Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.

Hedef  5.1: Personelin niteliği ve verimliği artırılacaktır.

Hedef 5.2: 2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır.

E-PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç1 | Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır. |
| Hedef1.1 | Mevcut durumda %63 olan tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi,2023 yılı sonuna kadar %5 oranında artırılacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum(2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oran | 42 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | 2019 yılında sıcak içecek grubunda reklam yapılmamış, soğuk içecek markamız için Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan reklam yapılmıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG1.1.1: Reklam ve tanıtımların bilinirlik oranı (%) |  |  |
| Hedef | 45 |  |  |
| Gerçekleşme | 60 |  |  |
| Fark | 15 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum(2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oran | 62 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | 2019 yılı sonu itibariyle 288 olan Saha Satış Ekibi sayısının 338’e çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. |
| 2.Performans Göstergesi | PG1.1.2: ÇAYKUR ürünlerinin bulunduğu satış noktalarının hedefteki noktalara oranı (%) |  |  |
| Hedef | 65 |  |  |
| Gerçekleşme | 65 |  |  |
| Fark | 0 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir. |

| H.1.1. Performans (%) | 100 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG1.1.1: Reklam ve tanıtımların bilinirlik oranı (%) | 50 | 42 | 45 | 60 | 100 |
| PG1.1.2: ÇAYKUR ürünlerinin bulunduğu satış noktalarının hedefteki noktalara oranı (%) | 50 | 62 | 65 | 65 | 100 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç1 | Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır. |
| Hedef1.2 | 2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 102 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | Pazar payı düşük olan ürünler incelenerek, toplam satışları etkilemeyeceği öngörülen 4 ürün portföyden çıkarılmıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG1.2.1:Mevcut ürün portföyünden çıkarılan ürün sayısı |  |  |
| Hedef | 122 |  |  |
| Gerçekleşme | 106 |  |  |
| Fark | -16 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 2 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | Pazar ihtiyaçları, tüketici beklentileri ve rakip analizleri yapilmıştır. İhtiyaç doğrultusunda 9 yeni ürün portföye eklenmiştir. |
| 2.Performans Göstergesi | PG1.2.2: Mevcut ürün portföyüne yeni eklenen ürün sayısı |  |  |
| Hedef | 4 |  |  |
| Gerçekleşme | 11 |  |  |
| Fark | 7 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | Çay Çiçeği 500 gr ve Rize Turist 200 gr çayları kağıt formundan flexible forma dönüştürülmüştür. |
| 3.Performans Göstergesi | PG1.2.3: Gözden geçirilen mevcut ürün tasarımı sayısı |  |  |
| Hedef | 5 |  |  |
| Gerçekleşme | 2 |  |  |
| Fark | -3 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.1.2. Performans (%) | 56 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG1.2.1:Mevcut ürün portföyünden çıkarılan ürün sayısı | 40 | 102 | 122 | 106 | 20 |
| PG1.2.2: Mevcut ürün portföyüne yeni eklenen ürün sayısı | 40 | 2 | 4 | 11 | 100 |
| PG1.2.3: Gözden geçirilen mevcut ürün tasarımı sayısı | 20 | 0 | 5 | 2 | 40 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç1 | Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır. |
| Hedef 1.3 | 2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda Pazar payı artırılacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oran | 6,5 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | 2019 yılı sonu itibariyle 400 ve 1000 Gr’lık poşet çaylar piyasaya sürülmüştür. Gelecek dönemde bu ürünlerin pazar payını arttırması hedeflenmektedir |
| 1.Performans Göstergesi | PG1.3.1: Poşet çay kategorisinde pazar payı (%) |  |  |
| Hedef | 8 |  |  |
| Gerçekleşme | 4 |  |  |
| Fark | -4 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oran | 26,4 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | İndirim marketlerle ilgili zincir market sözleşmeleri tadil edilerek bu mecralardaki satışlar arttırılmaktadır. |
| 2.Performans Göstergesi | PG1.3.2: İndirim marketlerdeki pazar payı (%) |  |  |
| Hedef | 30 |  |  |
| Gerçekleşme | 30,4 |  |  |
| Fark | 0,4 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir. |

| H.1.3. Performans (%) | 60 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG1.3.1: Poşet çay kategorisinde pazar payı (%) | 40 | 6,5 | 8 | 4 | 0 |
| PG1.3.2: İndirim marketlerdeki pazar payı (%) | 60 | 26,4 | 30 | 30,4 | 100 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç1 | Sürdürülebilir pazar payı artışı sağlanacaktır. |
| Hedef1.4 | 2023 yılı sonuna kadar sosyal medya ve digital mecralarda marka etkileşimi artırılacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 1 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | Farklı konseptlerde dijital ve sosyal medyaya özel toplam 5 reklam çalışması yapılmıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG1.4.1: Sosyal medya ve dijital mecralardaki reklamların sayısı |  |  |
| Hedef | 5 |  |  |
| Gerçekleşme | 6 |  |  |
| Fark | 1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | - | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | Yeni yer alınacak bir alan olduğundan faaliyetler sürdürülmektedir. İçerik çalışmaları yapılmaya devam edilmekte, gelecekte ödül programlarına başvuru yapılması planlanmaktadır. |
| 2.Performans Göstergesi | PG1.4.2: Sosyal medya ve dijital mecralarda üretilen ödüllü içerik sayısı |  |  |
| Hedef | 1 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Fark | -1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 60.000 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | İçerik sayıları ve takipçilerle etkileşim arttırılmıştır. Bu sayede toplam takipçi ve abone sayısı arttırılmıştır. |
| 3.Performans Göstergesi | PG1.4.3: “DİDİ” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı |  |  |
| Hedef | 80.000 |  |  |
| Gerçekleşme | 72.550 |  |  |
| Fark | -7.450 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 100.000 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | İçerik sayıları ve takipçilerle etkileşim arttırılmıştır. Bu sayede toplam takipçi ve abone sayısı arttırılmıştır. |
| 4.Performans Göstergesi | PG1.4.4: “ÇAYKUR” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı |  |  |
| Hedef | 130.000 |  |  |
| Gerçekleşme | 123.514 |  |  |
| Fark | -6.486 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.1.4. Performans (%) | 57 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG1.4.1: Sosyal medya ve dijital mecralardaki reklamların sayısı | 25 | 1 | 5 | 6 | 100 |
| PG1.4.2: Sosyal medya ve dijital mecralarda üretilen ödüllü içerik sayısı | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PG1.4.3: “DİDİ” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı | 20 | 60.000 | 80.000 | 72.550 | 62 |
| PG1.4.4: “ÇAYKUR” markasının Sosyal medya ve dijital mecralardaki takipçi ve abone sayısı | 25 | 100.000 | 130.000 | 123.514 | 78 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç2 | Çay tarımı geliştirilecektir. |
| Hedef2.1 | 2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ton | 19.000 | 2019 | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | Çay üretim atığının çevre kirliliğini önlemek ve çay topraklarının beslenmesi amacıyla fabrikalarda enerji kaynağı olarak yakılmayıp üreticilere gübre olarak dağıtımı yapılmıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG2.1.1: Üreticiye verilen çay üretim atığı miktarı (ton) |  |  |
| Hedef | 26.000 |  |  |
| Gerçekleşme | 32.000 |  |  |
| Fark | 6.000 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

| H.2.1. Performans (%) | 100 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG2.1.1: Üreticiye verilen çay üretim atığı miktarı (ton) | 100 | 19.000 | 26.000 | 32.000 | 100 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Çay tarımı geliştirilecektir. |
| Hedef2.2 | 2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine(ÇKS) kayıtlı olan üretici sayısı yüzde 100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 43.000 | 2019 | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | Çiftçiler etkin eğitim metoduyla çay tarımı konularında bilinçlendirilmiştir. |
| 1.Performans Göstergesi | PG2.2.1: Eğitim verilen üretici sayısı |  |  |
| Hedef | 83.000 |  |  |
| Gerçekleşme | 83.000 |  |  |
| Fark | 0 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 28.000 | 2019 | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | Teşekkülümüz destekleme ödemeleri ÇKS kayıtları üzerinden ödenmediğinden, üreticilerin ÇKS’ye kayıtları verilen eğitimlere rağmen yeterince gerçekleşememiştir. Mevcut kayıtlar ise organik üreticilerin ÇKS’ye kayıtlarının mecburi olmasından gerçekleşmiştir. |
| 2.Performans Göstergesi | PG2.2.2: ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı |  |  |
| Hedef | 33.000 |  |  |
| Gerçekleşme | 26.000 |  |  |
| Fark | -7.000 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.2.2. Performans (%) | 30 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG2.2.1: Eğitim verilen üretici sayısı | 50 | 43.000 | 83.000 | 83.000 | 100 |
| PG2.2.2: ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı | 50 | 28.000 | 33.000 | 26.000 | -40 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 2 | Çay Tarımı Geliştirilecektir. |
| Hedef 2.3 | 2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 2.000 | 2019 | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | Hedef sayının gerçekleştirilmeme nedenleri; -Teşekkülümüze ait damızlık bahçelerin yetersiz oluşu. -Tescilli klonlarla tesis edilip 2015 yılında üreticiye teslim edilen damızlık bahçelerde yapılan incelemede, bu bahçelerin iyileştirilmelerinin zorunluluğu tespit edilmiştir. Öncelikli olarak bahçe bakımı yapılacağından tescilli, üstün nitelikli klon üretimi 2019 yılı için yetersiz kalmıştır. -Ayrıca, Teşekkülümüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen “Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” projesi kapsamında kaliteli ve üstün nitelikli klonların belirlenmesi beklenmektedir. |
| 1.Performans Göstergesi | PG2.3.1: Çay tarımının geliştirilmesi ve ıslahı kapsamında gerekli olan altyapının oluşturulması için planlanan elli dekar alanda ihtiyaç duyulan üretimi yapılan nitelikli çay fidanı sayısı |  |  |
| Hedef | 52.000 |  |  |
| Gerçekleşme | 8.500 |  |  |
| Fark | -43.500 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.2.3. Performans (%) | 13 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG2.3.1: Çay tarımının geliştirilmesi ve ıslahı kapsamında gerekli olan altyapının oluşturulması için planlanan elli dekar alanda ihtiyaç duyulan üretimi yapılan nitelikli çay fidanı sayısı | 100 | 2.000 | 52.000 | 8.500 | 13 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 3 | Maliyetler azaltılacaktır. |
| Hedef 3.1 | Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar %5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | Enerji Dairesi Başkanlığı | Yatırım programında yer alan fakat yetkili gaz dağıtım firması tarafından doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanamamasından dolayı Güneysu Ulucami Çay Fabrikası kazan dairesi doğalgaz dönüşüm işi yapılamamıştır. Projenin uygulanamamasından dolayı oluşan ödenek sayesinde biyokütle yakıt yakılarak buhar enerjisi elde edilmesi sistemi 2019 yılında 3 adet işletmemizde kurulmuştur. |
| 1.Performans Göstergesi | PG3.1.1: Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulan işletme sayısı |  |  |
| Hedef | 0 |  |  |
| Gerçekleşme | 3 |  |  |
| Fark | 3 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

| H.3.1. Performans (%) | 100 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG3.1.1: Biyokütle yakılarak buhar enerjisi elde edilmesini sağlayacak sistem kurulan işletme sayısı | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç3 | Maliyetler azaltılacaktır. |
| Hedef3.2 | 2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | Enerji Dairesi Başkanlığı | Yetkili gaz dağıtım firması tarafından doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanmadığından proje uygulanamamıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG3.2.1: Modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılan ünite sayısı |  |  |
| Hedef | 1 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Fark | -1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.3.2. Performans (%) | 0 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG3.2.1: Modernizasyon ve yakıt değişikliği yapılan ünite sayısı | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 3 | Maliyetler azaltılacaktır. |
| Hedef 3.3 | Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | Bölgesel ve ilçeler arasındaki çeşitli nedenlerden dolayı nakil işlemi istenildiği kadar yapılamamıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG3.3.1: Nakil yapılan alımyeri sayısı |  |  |
| Hedef | 87 |  |  |
| Gerçekleşme | 47 |  |  |
| Fark | -40 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.3.3. Performans (%) | 54 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG3.3.1: Nakil yapılan alımyeri sayısı | 100 | 0 | 87 | 47 | 54 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 3 | Maliyetler azaltılacaktır. |
| Hedef 3.4 | Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25’e düşürülmesi sağlanacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 5 | 2019 | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | 2019 yılında 3 fabrikada (Hayrat, P.Taşlıdere ve Sabuncular) kurulum gerçekleştirilmiştir. Tasarruf tedbirleri nedeniyle bir fabrikada kurulum yapılamamıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG3.4.1: Kurulan ön soldurma sistemi sayısı |  |  |
| Hedef | 9 |  |  |
| Gerçekleşme | 8 |  |  |
| Fark | -1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pay | 51 | 2019 | Çay Tarım Dairesi Başkanlığı | Belirlenen ön soldurma ünitelerinin hepsi kurulamamıştır. |
| 2.Performans Göstergesi | PG3.4.2: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payı |  |  |
| Hedef | 46 |  |  |
| Gerçekleşme | 48 |  |  |
| Fark | 2 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

| H.3.4. Performans (%) | 68 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG3.4.1: Kurulan ön soldurma sistemi sayısı | 50 | 5 | 9 | 8 | 75 |
| PG3.4.2: Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payı | 50 | 51 | 46 | 48 | 60 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç3 | Maliyetler azaltılacaktır. |
| Hedef 3.5 | 2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılacak ve mevcut depoların yüzde 50’si rehabilite edilecektir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı | Fındıklı Sümer Çay Fabrikasında yeni bir ambar binası inşaatı tamamlanmıştır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG3.5.1: İnşaa edilen yeni ambar binası sayısı |  |  |
| Hedef | 1 |  |  |
| Gerçekleşme | 1 |  |  |
| Fark | 0 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | İşletme ve Üretim Dairesi Başkanlığı | Azaklı, Çiftlik, Üçyaprak, Hayrat, Musadağı, Pazarköy depolarının rehabilitasyonu yapılmıştır. Hedeften bir fazla deponun rehabilite edilme olanağı doğmuştur. |
| 2.Performans Göstergesi | PG3.5.2: Rehabilite edilen boşalan depo sayısı |  |  |
| Hedef | 5 |  |  |
| Gerçekleşme | 6 |  |  |
| Fark | 1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

| H.3.5. Performans (%) | 100 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG3.5.1: İnşaa edilen yeni ambar binası sayısı | 60 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| PG3.5.2: Rehabilite edilen boşalan depo sayısı | 40 | 0 | 5 | 6 | 100 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 4 | Teknolojik alt yapı geliştirilecektir. |
| Hedef 4.1 | 2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 38 | 2019 | Makine Dairesi Başkanlığı | 2019 yılında 4 fabrikada (Kemalpaşa, Büyükköy. Azaklı ve Salarha) dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Kemalpaşa Çay Fabrikasında kaynak kullanılmadan çalışma gerçekleştirilmiştir. |
| 1.Performans Göstergesi | PG4.1.1: Presli kıvırma makinelerinin, göbekli kıvırma makinelerine dönüşümü sağlanan fabrika sayısı |  |  |
| Hedef | 41 |  |  |
| Gerçekleşme | 42 |  |  |
| Fark | 1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 14 | 2019 | Makine Dairesi Başkanlığı |  |
| 2.Performans Göstergesi | PG4.1.2: Düz kıvırma makinelerinin çay boşaltma kapakları yarı otomatik olarak açılır kapanır hale getirilen fabrika sayısı |  |  |
| Hedef | 16 |  |  |
| Gerçekleşme | 14 |  |  |
| Fark | -2 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 29 | 2019 | Makine Dairesi Başkanlığı |  |
| 3.Performans Göstergesi | PG4.1.3: İşlev görmeyen imalat makineleri yenilenen ve sisteme yeni makine ve teçhizat ilavesi yapılan fabrika sayısı |  |  |
| Hedef | 34 |  |  |
| Gerçekleşme | 29 |  |  |
| Fark | -5 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | Makine Dairesi Başkanlığı |  |
| 4.Performans Göstergesi | PG4.1.4:Solmuş çayın, içinde bulunabilecek istenmeyen malzemelerden (taş, metal vb.) ayıklanmasını sağlayan sistemler kurulan fabrika sayısı |  |  |
| Hedef | 2 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Fark | -2 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 6 | 2019 | Makine Dairesi Başkanlığı | 2019 yılında 8 fabrikada dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Ancak iki fabrikanın ihtiyacı 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasının taşınması nedeniyle atıl kalan (İç Kaynak) sistemlerden karşılanmıştır. |
| 5.Performans Göstergesi | PG4.1.5: Big-bag’lerin yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla köprülü kreyn veya monoray sistemler kurulan fabrika sayısı |  |  |
| Hedef | 12 |  |  |
| Gerçekleşme | 14 |  |  |
| Fark | 2 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

| H.4.1. Performans (%) | 40 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG4.1.1: Presli kıvırma makinelerinin, göbekli kıvırma makinelerine dönüşümü sağlanan fabrika sayısı | 20 | 38 | 41 | 42 | 100 |
| PG4.1.2: Düz kıvırma makinelerinin çay boşaltma kapakları yarı otomatik olarak açılır kapanır hale getirilen fabrika sayısı | 20 | 14 | 16 | 14 | 0 |
| PG4.1.3: İşlev görmeyen imalat makineleri yenilenen ve sisteme yeni makine ve teçhizat ilavesi yapılan fabrika sayısı | 20 | 29 | 34 | 29 | 0 |
| PG4.1.4:Solmuş çayın, içinde bulunabilecek istenmeyen malzemelerden (taş, metal vb.) ayıklanmasını sağlayan sistemler kurulan fabrika sayısı | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PG4.1.5: Big-bag’lerin yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla köprülü kreyn veya monoray sistemler kurulan fabrika sayısı | 20 | 6 | 12 | 14 | 100 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 4 | Teknolojik alt yapı geliştirilecektir. |
| Hedef 4.2 | Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15’i ile network altyapıları yenilenecektir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | 4 adet All in One Pc, 5 adet monitör alımı yapıldı |
| 1.Performans Göstergesi | PG4.2.1:Yenilenen cihaz sayısı |  |  |
| Hedef | 600 |  |  |
| Gerçekleşme | 9 |  |  |
| Fark | -591 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 0 | 2019 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | Tasarruf tedbirlerinden dolayı yenilenememiştir. |
| 2.Performans Göstergesi | PG4.2.2:Yenilenen network alt yapısı sayısı |  |  |
| Hedef | 1 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Fark | -1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.4.2. Performans (%) | 1,35 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG4.2.1:Yenilenen cihaz sayısı | 90 | 0 | 600 | 9 | 1,5 |
| PG4.2.2:Yenilenen network alt yapısı sayısı | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 4 | Teknolojik alt yapı geliştirilecektir. |
| Hedef 4.3 | 2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veritabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yüzde | 0 | 2019 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |  |
| 1.Performans Göstergesi | PG4.3.1: Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim sistemlerinin kurulması (%) |  |  |
| Hedef | 100 |  |  |
| Gerçekleşme | 100 |  |  |
| Fark | 0 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefi gerçekleştirilmiştir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yüzde | 0 | 2019 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |  |
| 2.Performans Göstergesi | PG4.3.2:. Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemlerinin kurulması (%) |  |  |
| Hedef | 0 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Fark | 0 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılı için performans gösterge hedefi yoktur. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yüzde | 0 | 2019 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |  |
| 3.Performans Göstergesi | PG4.3.3:. Veri maskeleme sisteminin kurulması (%) |  |  |
| Hedef | 0 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Fark | 0 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılı için performans gösterge hedefi yoktur. |

| H.4.3. Performans (%) | 100 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG4.3.1: Doküman, süreç ve düzeltici faaliyet yönetim sistemlerinin kurulması (%) | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| PG4.3.2:. Bakım, denetim faaliyetleri, öneri sistemlerinin kurulması (%) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG4.3.3:. Veri maskeleme sisteminin kurulması (%) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç4 | Teknolojik alt yapı geliştirilecektir. |
| Hedef 4.4 | 2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oran | 0 | 2019 | Pazarlama Dairesi Başkanlığı | Daha önceki yıllarda alt yapı ve satın alma çalışmaları gerçekleştirilen ÜDTS sistemi için yeni yerine taşınan 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nda gerekli hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. |
| 1.Performans Göstergesi | PG4.4.1: Sistem ile etiketlenen ürün çeşidi |  |  |
| Hedef | 20 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Fark | -20 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.4.4. Performans (%) | 0 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG4.4.1: Sistem ile etiketlenen ürün çeşidi | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç4 | Teknolojik alt yapı geliştirilecektir. |
| Hedef 4.5 | 2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde 75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 27 | 2019 | Makine Dairesi Başkanlığı | 2019 yılında Çayeli Çay Fabrikasının 14 adet fırınından 5 adedinin bacalı tip toz odasının modernizasyonu tamamlanmıştır. Kalanlar, tasarruf tedbirleri sebebiyle gerçekleştirilememiştir. |
| 1.Performans Göstergesi | PG4.5.1: Bacalı tip fırın toz-lif toplama odaları modernize edilen fabrika sayısı |  |  |
| Hedef | 29 |  |  |
| Gerçekleşme | 28 |  |  |
| Fark | -1 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sayı | 22 | 2019 | Makine Dairesi Başkanlığı | Tasarruf tedbirleri sebebiyle gerçekleştirilememiştir. |
| 2.Performans Göstergesi | PG4.5.2: Tasnif toz toplama sistemleri modernize edilen fabrika sayısı |  |  |
| Hedef | 26 |  |  |
| Gerçekleşme | 22 |  |  |
| Fark | -4 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefine ulaşılamamıştır. |

| H.4.5. Performans (%) | 25 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG4.5.1: Bacalı tip fırın toz-lif toplama odaları modernize edilen fabrika sayısı | 50 | 27 | 29 | 28 | 50 |
| PG4.5.2: Tasnif toz toplama sistemleri modernize edilen fabrika sayısı | 50 | 22 | 26 | 22 | 0 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 5 | Kurumsal kapasite geliştirilecektir. |
| Hedef 5.1 | Personelin niteliği ve verimliği artırılacaktır.. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saat | 104.550 | 2019 | Personel Dairesi Başkanlığı | 2019 Yılı Eğitim Planı dışında acil olarak verilmesi gereken eğitimler oluştuğundan hedef biraz aşılmıştır.. |
| 1.Performans Göstergesi | PG5.1.1: Personele verilen eğitim saati |  |  |
| Hedef | 209.550 |  |  |
| Gerçekleşme | 231.385 |  |  |
| Fark | 21.835 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılsonu için belirlenen performans hedefinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. |

| H.5.1. Performans (%) | 100 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG5.1.1: Personele verilen eğitim saati | 55 | 104.550 | 209.550 | 231.385 | 100 |

| Kuruluş Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| --- | --- |
| Amaç 5 | Teknolojik alt yapı geliştirilecektir. |
| Hedef 5.2 | 2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır. |

|  | Birim | Mevcut Durum (2018) | Yıl | Sorumlu Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yüzde | 0 | 2019 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |  |
| 1.Performans Göstergesi | PG5.2.1: İş sürekliliği sisteminin kurulması % |  |  |
| Hedef | 0 |  |  |
| Gerçekleşme | 0 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi | 0 |  |  |
| Çıktı/Sonuç | 2019 yılı için performans gösterge hedefi bulunmamaktadır. |

| H.5.2. Performans (%) | 0 |
| --- | --- |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri | Performans (%) |
| PG5.2.1: İş sürekliliği sisteminin kurulması % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU

[Belge alt konu başlığı]

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019

PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇAYKUR